## Slide 1: Burndown-Chart für das Controlling im Scrum-Sprint
Budget
Zeit
Tag 1
Tag 2
Tag …
Plan
Ist
voraussichtlich
Ende Sprint
Wenn das geplante Budget voraussichtlich nicht eingehalten werden kann, müssen Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Zum Sprint-Start: geplantes Gesamtbudget (in Form von Geld oder Zeit)
Im Sprint-Verlauf: restliches Budget nach Abzug des bereits verwendeten Budgets